梅斯健康集团 (MEDSCI Healthcare, 2415.HK)

官网重构 PRD v2

Cross-Border Evidence Platform for US ⇄ China Medical Innovators

Version 2.0  ·  2026-04-16  ·  替代 v1（2026-04 初稿）

# 1. 执行摘要与战略定位

## 1.1 v1 → v2 的核心变化

经过对 v1 的深度 review，本版 PRD 在以下五个维度做出结构性调整：

- 北极星目标收敛：明确官网的唯一核心 KPI 为美国 Pilot 销售线索（lead gen），反向尽调为派生收益而非并列目标。

- ICP 从 4 缩到 2 个方向：放弃"诊所 / 品牌 / Biotech / 保健品"的四平行切分，改为双向跨境叙事：Entering China + Going Global (US)。本土诊所业务降级为附属提及。

- China→US 收窄为一个可防守的楔子：不承诺全能 FDA 伙伴（避免与 PharmaLex / IQVIA 正面竞争），专注"Evidence & Medical Communication Bridge"——证据桥接 + 美国医学出版 + 华裔 KOL 启动。

- 新增漏斗与度量框架：v1 缺失的转化漏斗、Pilot offer 设计、CRM / Lead Scoring、业务 KPI 全部补齐。

- 时间表修正为可执行：v1 的 4 周路线图不考虑法务审核 / SEO 迁移 / 多语言 QA / 上市公司披露核查；v2 延展为 14–18 周分阶段方案。

## 1.2 项目背景

梅斯健康 (2415.HK) 正处于从"数字化营销服务商"向"全球循证科技 (Evidence-Tech) 平台"转型的关键期。当前 www.medscihealthcare.com 无法承载集团在 AI 时代的新品牌形象，亦无法直接支撑美国业务扩张。本次重构不是美工改版，而是梅斯全球化战略的"数字化基建"。

## 1.3 角色转变（Role Shift）

从 「企业名片」 转变为 「前台接单入口 + 平台实力背书」。对应的运营逻辑从"展示集团历史"切换到"结构化捕获销售线索 + 向国际资本传递可验证平台能力"。

## 1.4 品牌口径

- 使命原点（Mission）：Improving Healthcare Quality（改善医疗质量）。

- 差异化价值主张（UVP）：Cross-Border Evidence + PITL-Powered AI + Physician Network at Scale。（注：作为 tagline 的"Improving Healthcare Quality"过于通用，不作为 Hero 差异化主打，放在使命 / About 区。）

# 2. 目标与度量框架

v1 缺失的部分，也是本次改版是否成功的唯一判断依据。

## 2.1 北极星目标（North Star）

在上线后 4–6 个月内，通过官网路径产生 ≥ 30 条合格 Pilot 销售线索（MQL），其中 ≥ 15 条完成 Discovery Call，≥ 6 条签订 Pilot 合同。

（具体数字需根据内部销售漏斗历史与 ACV 调校，此处为建议目标。）

## 2.2 分层 KPI

| 层级 | 指标 | 目标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 月度独立访客 (UV) | ≥ 8,000（6 个月内） | GA4 / Plausible |
| 流量 | 目标地区占比（US + CN） | ≥ 70% | GA4 Geo |
| 参与 | Solutions 页面停留时间 | ≥ 2 分钟 | GA4 Engagement |
| 参与 | Case Study 阅读完成率 | ≥ 45% | GA4 Scroll Tracking |
| 转化 | Gated Asset 下载量 | ≥ 300 / 月 | HubSpot / CRM |
| 转化 | Contact Smart Form 提交 | ≥ 80 / 月 | HubSpot / CRM |
| 转化 | 合格 Pilot MQL | ≥ 30（6 个月累计） | 销售团队评级 |
| 商业 | Pilot 合同签约 | ≥ 6（6 个月累计） | 销售 CRM |
| 二级 | 投资者材料下载（反向尽调） | ≥ 25 / 月（IP 去重） | GA4 / Event 追踪 |

## 2.3 反向尽调（Reverse DD）的二级目标

虽然官网主 KPI 是销售线索，但并购反向尽调场景需要独立的证据路径。此部分不影响 Hero 与主导航设计，但 About & Investors 专区须满足以下资料清单：

- 集团组织架构与治理结构（董事会、管理层、大股东）

- 过往财报与审计报告（港交所披露链接）

- 核心业务数据（医生网络规模、年交付项目数、客户国别分布——脱敏）

- AI 技术白皮书（PITL 原理、模型合规性、数据来源）

- 法律与合规历史（重大诉讼、监管函件——如无可说明）

- 媒体报道与行业认可（非 PR 稿）

- ESG 声明与数据合规政策（GDPR / HIPAA / 中国《个人信息保护法》）

# 3. 受众定位与用户旅程

## 3.1 主要受众 (Primary ICPs)

| ICP | 方向 | 决策者画像 | 核心动机 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entering China | 全球 → 中国 | 美/欧 Biotech / Medtech / Pharma 的 Medical Affairs VP、Market Access 总监、China Strategy Lead | 进入中国市场需要本土循证、HCP 参与、监管/医保准入支持 |
| Going Global (US) | 中国 → 美国 | 中国 Biotech / Medtech 的 CMO、CSO、Head of Clinical Dev | FDA 审评中的证据桥接、美国 KOL 启动、英文医学出版 |
| Reverse DD（二级） | — | 国际资本方、并购 Advisor、战略投资人 | 验证梅斯作为跨境平台的可收购 / 可投资价值 |

## 3.2 附属受众（Secondary，不进主导航）

本土诊所患者教育、消费保健品品牌营销——保留能力展示，不作为首屏分流入口。理由：销售周期过长（12 个月+），不匹配本轮 4-6 个月 Pilot 目标。作为 Solutions 页脚的"We Also Help"小卡片处理。

## 3.3 用户旅程（Primary Journey）

### Journey A：Entering China

- 发现：LinkedIn 广告 / SEO（"china rwe", "medical affairs china"）/ Gartner Magic Quadrant 调研 → 进入首页

- 识别：首屏双 CTA 中选择 "Entering China →" → 进入 Solutions 页

- 信任：阅读 2-3 个量化 Case Study（3.33M 医生网络 × PITL 流程）

- 转化：下载《China RWE Playbook》(gated) → 进入 email nurture → 预约 30-Day China Evidence Sprint

- 闭环：销售 Discovery Call → Pilot 合同 → Full Engagement

### Journey B：Going Global (US)

- 发现：中文行业媒体（医药魔方 / E药经理人）/ 百度 SEO / 中国 Biotech 行业峰会 → 进入首页

- 识别：首屏双 CTA 中选择 "Going to the US →" → 进入 Solutions 页

- 信任：阅读 Case Study（匿名 + 量化结果："IND 申报时间缩短 4 个月"）+ 华裔美国 KOL 页面

- 转化：下载《中国 Biotech 赴美证据桥接白皮书》→ 预约 FDA Evidence Gap Diagnostic

- 闭环：销售 Discovery Call → Pilot 合同 → Full Engagement

# 4. 信息架构 (IA) 与导航

全面抛弃按内部部门的分类逻辑，转向"买家语言"与"场景语言"。

## 4.1 主导航（Primary Navigation）

| 导航项 | 包含页面 | 战略职能 |
| --- | --- | --- |
| Entering China | Overview / 4 Sub-solutions / Case Studies / 30-Day China Evidence Sprint | 捕获全球 → 中国方向的销售线索（预计占线索量 60%） |
| Going Global | Overview / Evidence Bridge / Medical Publication / Chinese-American KOL Network / 30-Day FDA Diagnostic | 捕获中国 → 美国方向的销售线索（40%） |
| AI-Enabled Delivery | AI Research Assistant / AI Evidence Workflow / AI-Enhanced Content / PITL 技术白皮书 | 展示 AI 能力深度，支撑两大方向 |
| Capabilities | Medical Writing / Biostatistics / RWE / Research Communications / 合规与数据治理 | 展示底层硬实力，用于信任建立 |
| Insights | Blog / Whitepapers / Webinars / Events | SEO 与 ABM 的内容弹药库 |
| About & Investors | Company / Global Presence / Leadership / Investor Relations / ESG | 传递集团实力 + 反向尽调入口 |
| Contact | Smart Form（按方向分支）/ Office Locations / Pilot 申请 | 统一前台接单 |

## 4.2 辅助导航 / Utility Nav

- 语言切换：EN / 简体中文（v2 不做其他语言，避免过度工程）

- Investor 快捷入口（右上角，仅对反向尽调场景设计）

- Book a Pilot（Sticky CTA，desktop 右下角浮窗）

## 4.3 首页（Homepage）模块顺序

- Hero（见 §6.1）+ 双 CTA

- Why MEDSCI — 3 个硬差异化点

- 双方向分流卡（Entering China / Going Global）

- 精选 Case Studies（2 + 1 = 3 个）

- AI-Enabled Delivery 简述 + 跳转链接

- Trust Bar：客户 logo 墙（署名完成后替换匿名版）

- Insights 精选（3 个）

- Book a Pilot CTA 区块

# 5. 核心方案 PRD（两大方向）

每个方案页面必须严格遵循统一结构：Who it's for / Problems we solve / What we deliver / Pilot offer / Case studies。

## 5.1 Entering China (Global → China)

### 5.1.1 目标对象

- 美国 / 欧洲 Biotech 公司的 Medical Affairs VP、China Lead

- Medtech 公司的 China Market Access 总监

- 跨国 Pharma 的 China Medical 团队

- 全球消费保健品 / 品牌（作为附属受众提及）

### 5.1.2 Problems we solve

- 产品需要中国 RWE 以支持在华注册 / 医保准入，但无本土数据来源

- 对 HCP 的医学沟通在中文 / 中国临床语境下失真

- 中国医疗监管更新快，缺乏本土合规叙事能力

- 患者教育内容"英翻中"式本土化导致转化率低

### 5.1.3 What we deliver（4 个 Sub-Solutions）

- China RWE Generation：依托 3.33M 注册医生网络产出中国真实世界证据

- HCP Engagement & Medical Education：中国 KOL 参与、MSL 内容、学术会议支持

- Localized Medical Content：中文医学写作、科学叙述、证据包、出版支持、断言 (Claims) 核查

- Commercial Enablement for China：市场教育内容、渠道就绪资产、基于证据的商业支持

### 5.1.4 Pilot Offer

30-Day China Evidence Sprint — Fixed Fee, Fixed Scope. 30 天内交付：(1) 产品在华证据 Gap 分析 (2) 目标 HCP 画像与参与策略 (3) 建议的 China RWE 方案 + 预算。作为 Full Engagement 的决策前置步骤。

### 5.1.5 Proof Points（页面必挂）

- 3.33M+ registered physicians（中国医生网络规模）

- 73% of China's senior doctors（高级医生覆盖率）

- PITL (Physician-in-the-Loop) engine（技术背书）

- 2 个 Case Studies（匿名 + 量化）

## 5.2 Going Global — US (China → US)

### 5.2.1 目标对象

- 中国 Biotech 的 CMO / CSO（主要是肿瘤、自免、罕见病赛道）

- 中国 Medtech 的 Head of Clinical / Regulatory

- 赴美上市计划中的创新药企（Pre-IPO）

### 5.2.2 Problems we solve

- 中国 III 期数据被 FDA 质疑"US population applicability 不足"（近 2 年 6+ 家中国药企因此被拒）

- 缺乏美国 KOL / Advisory Board，产品在美认知度低

- 中国试验数据进入 NEJM / JAMA / ASCO 等高质量出版渠道的通路不畅

- 英文医学内容 / HCP 材料制作能力不足

### 5.2.3 What we deliver（核心楔子：Evidence & Medical Communication Bridge）

重要纪律：梅斯 不承接 FDA 注册 filing、美国临床 site network、美国 payer 策略等重兵把守的赛道。文案中明确："We partner with regulatory specialists on FDA submissions." 画清边界比全能更可信。

- FDA-ready evidence package：把中国 III 期数据按 FDA 格式重构，补充 pharmacoethnic bridging、US population applicability 分析

- US publication & conference strategy：把中国数据送进 NEJM / JAMA / ASCO / AHA

- Chinese-American KOL Advisory Board：利用华裔美国医学专家网络快速启动

- English-language Medical Affairs content：白皮书、HCP 教育、会议海报、MSL 脚本

### 5.2.4 Pilot Offer

30-Day FDA Evidence Gap Diagnostic — Fixed Fee, Fixed Scope. 30 天内交付：(1) 现有中国数据 vs FDA 要求的 Gap 报告 (2) Pharmacoethnic bridging 可行性评估 (3) 建议的补充研究 / 出版路径 + 预算。

### 5.2.5 Proof Points

- ≥ 2 个已交付的中国 Biotech 赴美案例（匿名 + 量化结果；Logo 署名授权 Track B 推进中）

- 华裔美国 KOL 网络规模（数字待确认）

- 已发表英文医学出版物数量（数字待确认）

# 6. Hero & 首屏英文文案 V2

## 6.1 Hero Section（推荐最终版）

### Headline

The cross-border medical evidence platform for US ⇄ China healthcare innovators.

### Sub-headline

Whether you're bringing a global therapy into China, or taking a Chinese innovation to the FDA — MEDSCI builds the medical evidence, content, and physician engagement to get you there. Powered by 3.33M+ physicians and AI-enabled delivery.

### Dual CTA（关键）

- Primary: Entering China →

- Primary: Going to the US →

- Tertiary: Talk to an Expert（通用备选）

注：v1 的单一 "Book a Strategy Call" CTA 被双 CTA 取代。目的：首屏即分流，避免 B2B 买家因方向不对而流失。

## 6.2 Why MEDSCI（价值主张三支柱）

- Medical Expertise at Scale：3.33M+ registered physicians & 73% of China's senior doctors.

- Cross-Border Capability：Proven delivery in US, China, Singapore, and Vietnam, supporting bidirectional market entry.

- AI-Enabled Rigor：PITL (Physician-in-the-Loop) engine ensuring evidence quality, combining AI throughput with expert validation.

## 6.3 关键文案纪律（Copy Discipline）

- 禁用"zero-hallucination"："零幻觉"是营销修辞，不是技术事实，面向 FDA / 美国合规受众 / 反向尽调方会被反问"如何证明"。替换为 "expert-validated" 或 "PITL-audited"。

- 禁用 Lorem Ipsum、陈旧新闻、未完成功能卡片（延续 v1 §6 整改任务）。

- 品牌一致性：上海 / 北京 / 美国 / 新加坡 / 越南各分部统一使用 "MEDSCI Group" 或 "梅斯健康集团" 作为顶层品牌，不以分部名作主语。

- 所有未完成交付可量化的 proof point 用 "Coming soon" 或略去，不虚标。

# 7. AI-Enabled Delivery 模块

整合原 AIMedSci 精华内容，定位为"两大方向的底层能力展示"，而非独立业务线。避免"AI 宣传孤岛"陷阱。

## 7.1 核心展示页面

- AI Research Assistant（科研 AI 助手）：展示 SeekEvidence 的选题挖掘、智能文献研读及 SCI 写作辅助能力。

- AI Evidence Workflow（AI 证据工作流）：展示基于 PITL 引擎的证据生成过程，强调"专家在回路"的验证机制。

- AI-Enhanced Content Production（AI 增强内容生产）：强调"AI 预撰写 + 医学专家审核"的工业化交付模式。

## 7.2 战略叙事

MEDSCI does not rely on generic AI to generate medical content. Our delivery model combines our 3.33M-physician network × PITL (Physician-in-the-Loop) expert engine × verticalized medical data assets — ensuring rigor, auditability, and regulatory defensibility.

## 7.3 技术白皮书（合规关键）

反向尽调与美国合规审查场景需要可下载的 PITL 技术白皮书（gated），内容须覆盖：

- PITL 架构概览与循环验证机制

- 训练数据来源与授权基础

- 输出审计与可追溯性

- 符合的行业标准（如有）：GDPR、HIPAA、ISO/IEC 42001 等

# 8. Capabilities（底层能力）

底层硬实力展示区，服务于信任建立，不直接带销售线索。每个能力页需包含：交付物范例、服务团队规模、客户类型、典型项目周期。

- Medical Writing（中英双语，每年产出 X 篇）

- Biostatistics & Data Science（RWE 分析、Bridging Analysis）

- Real-World Evidence (RWE)

- Research Communications & Publications

- Regulatory Medical Affairs Support（仅作为 partnered 能力提及，不独立承接）

- 合规与数据治理（GDPR / HIPAA / PIPL）

# 9. 转化漏斗设计（v1 缺失）

官网是漏斗入口，但入口背后必须设计完整的捕获 → 培育 → 转化链路。

## 9.1 流量来源（Traffic Sources）

- SEO（60% 长期占比）：按方向规划双语关键词矩阵：

  - EN: "china real world evidence", "medical affairs china", "china hcp engagement", "bridging analysis fda", "china to us fda strategy"

  - CN: "中国 biotech 出海美国", "FDA 证据桥接", "跨境医学传播", "美国医学出版服务"

- ABM / LinkedIn（25%）：定向投放 US Biotech Medical Affairs VP / China Lead（约 1,500-2,500 个目标账户）。

- 行业会议与 PR（10%）：BIO International、DIA China、AACR、CSCO 等。

- 推荐 / 口碑（5%）：依赖现有客户网络；官网需支持"客户证言"与"推荐链接"追踪。

## 9.2 线索捕获机制

| 层级 | 资产类型 | 门槛（Gated?） | Lead Score |
| --- | --- | --- | --- |
| Top of Funnel | Blog / Insight Articles | 否 | +5 |
| Top of Funnel | 行业报告预览 | 否 | +5 |
| Mid Funnel | Whitepaper (China RWE Playbook / FDA Evidence Bridge Guide) | 是，换邮箱+公司+职位 | +20 |
| Mid Funnel | Webinar 报名 | 是 | +25 |
| Bottom Funnel | Pilot 申请表（结构化表单） | 是，详细 qualification | +50（直接转销售） |
| Bottom Funnel | Book Discovery Call（Calendly） | 是 | +60 |

## 9.3 Contact Smart Form（按方向分支）

v1 的通用 Contact Form 改为按方向动态分支的 Smart Form：

- 第一个问题：您是 (A) 把产品带入中国 (B) 把产品带入美国 (C) 其他合作意向。

- 根据选择路由至对应的 qualification 字段：公司名、产品线、时间窗口、决策角色。

- B 选项增加："您的产品目前处于哪个 FDA 阶段 (Pre-IND / IND / Phase 1-3 / NDA)?"

- A 选项增加："您是否已有中国注册计划？"

- 后端路由：按方向分派至对应销售负责人；Lead Score 自动计算。

## 9.4 CRM 与培育流程

- 推荐 CRM：HubSpot（B2B 医疗服务行业成熟方案）或 Salesforce（若集团已有）

- 培育邮件序列：按方向分为两套，各 5 封邮件、14 天节奏

- SLA：Pilot 申请提交后 ≤ 1 个工作日销售响应；Whitepaper 下载后 ≤ 3 天发送第一封 nurture 邮件

# 10. About & Investor 专区

反向尽调的独立工作流。v1 将此降级为最后一周的附录，v2 提升为独立规划。

## 10.1 页面结构

- Company Overview（集团概览、使命愿景）

- Global Presence（上海、北京、美国、新加坡、越南——各分部作用统一口径）

- Leadership（管理层、董事会、科学顾问委员会）

- Investor Relations（财报、公告、股东信、港交所披露快捷链接）

- Partnerships & M&A（表达平台化整合意愿；v2 MVP 为简版）

- ESG & Compliance（数据合规政策、临床伦理、社会责任）

- Media & Press Kit（高管头像、Logo 下载、品牌叙事文档）

## 10.2 Gated 资产（反向尽调关键）

- Corporate Fact Sheet PDF（英文、简体中文）

- PITL 技术白皮书

- ESG / 合规白皮书

- 客户 Case Book（脱敏集合）

# 11. 清理与合规整改（Sanitization）

延续 v1 §6 任务，执行前即刻启动，不等待新页面开发：

- 文案纠偏：彻底删除所有 Lorem Ipsum 占位文案及不自然的语法表达（尤其英文区）。

- 品牌一致性：整合上海、北京、美国、新加坡、越南各分部描述，统一为 "MEDSCI Group"。

- 内容去旧：删除所有陈旧新闻、过时的会议页面及未完成的功能卡片。

- 断言 (Claims) 核查：所有数据型 Claim 需标注来源或年份（例："As of 2024"）。

- 链接与 SEO：盘点现有 URL；上线前制作 301 重定向表，避免丢失外部引用。

- 隐私政策与 Cookie：更新 Privacy Policy / Cookie Banner，覆盖 GDPR、CCPA、PIPL。

# 12. 分阶段执行路线图（Revised Roadmap）

v1 的 4 周排期不现实（未含法务 / SEO 迁移 / 多语言 QA / 上市公司披露核查）。v2 延展为 14-18 周，分 4 阶段。

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 交付物 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：前置 | Week 0-3（3 周） | 客户 logo 授权谈判、Case Study 量化数据盘点、SEO 关键词研究、竞品拆解、8-12 场美国 ICP 客户访谈 | 授权清单、Case 量化数据库、关键词矩阵、客户画像验证报告 | Marketing + Sales |
| Phase 1：核心 | Week 4-9（6 周） | Hero + 首页 + 两大 Solutions Overview + 2 个 Case Study + Contact Smart Form + 清理整改 | 新首页、Entering China 主页、Going Global 主页、首批 Case Study、Smart Form、清洁版官网骨架 | Design + Dev + Legal |
| Phase 2：深化 | Week 10-14（5 周） | Sub-solutions 展开、AI-Enabled Delivery 模块、Capabilities 页面、Insights 博客迁移、Gated Assets 生产 | 全部 Solutions 子页面、AI 展示页、Capabilities 页、2 份 Whitepaper、5 封 nurture 邮件 | Content + Dev |
| Phase 3：上线&优化 | Week 15-18（4 周） | SEO 301 迁移、CRM 集成、Analytics 配置、ABM 落地页、Investor 专区上线、法务合规终审 | 正式上线、GA4 仪表盘、HubSpot 漏斗、Investor 页、PR 发布 | Dev + Legal + Marketing |
| Phase 4：持续运营 | Week 19+ | Logo 授权升级、Case Study 扩充、AB 测试、SEO 优化、内容更新 | 季度迭代 | Marketing |

## 12.1 关键里程碑（Go/No-Go Gates）

- Week 3：客户访谈完成，Hero 文案方向终审。若 ICP 画像与假设偏差 >30%，Hero 推倒重来。

- Week 9：首页 + 两大 Solutions Overview 内部 preview，法务首轮审核。

- Week 14：全量内容终审，SEO 301 映射表完成。

- Week 18：正式上线 + PR 发布 + ABM 启动。

# 13. 风险与假设

| 风险 / 假设 | 严重性 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- |
| Hero 假设（"US Biotech Medical Affairs VP 会通过 inbound 路径触达"）若不成立，4-6 个月 Pilot 目标流量饥饿 | 高 | Phase 0 完成 8-12 场客户发现访谈验证；若假设失败，立即启动 ABM 外呼 + 行业会议联合展位 |
| Going Global 方向的 Case Study 授权无法获得 | 中 | Track A 先发匿名 + 量化版；Track B 提供授权换福利（免费年度服务 / 联合 webinar） |
| PITL 技术白皮书过度营销化，反向尽调被质疑 | 高 | 由技术 + 法务联合审稿，避免"zero-hallucination"等绝对化表述 |
| 多语言 / 合规审核使 Phase 1 延期 | 中 | Phase 0 提前启动法务预审；Phase 1 设 1 周 buffer |
| SEO 301 迁移造成现有自然流量跌损 >40% | 中 | 上线前由 SEO 顾问做 URL 映射 QA；上线后 30 天监控 Google Search Console |
| 集团内部对"双向定位"意见分歧（销售 vs 品牌） | 中 | Phase 0 末期召开 alignment 会议，以客户访谈数据驱动决策 |

# 14. 附录

## 14.1 匿名 Case Study 模板

每个 Case 必须含 ≥ 3 个量化数字。没有数字的 Case 不上线。

[行业标签] | [公司规模描述]（例："A Top-10 Chinese Oncology Biotech"）

- Challenge：业务目标 + 关键痛点

- What We Delivered：2-3 条具体交付物（带周期）

- Outcome（量化）：≥ 3 个数字（时间 / 人数 / 成本 / 成功率）

- Client Quote（可匿名签名）：真实客户说的话

## 14.2 Pilot Offer One-Pager 大纲（每个方向一份）

- What it is（一句话定义）

- Who it's for

- 30-Day Timeline（按天展开）

- Fixed Deliverables

- Fixed Fee（USD / CNY 双币种）

- How to Book

## 14.3 待补充信息（Blockers）

- Going Global 方向的已交付案例量化数据（合同期、实际成果）

- 华裔美国 KOL 网络规模（数字）

- 已发表英文医学出版物数量与期刊分布

- 过去 24 个月 FDA 相关项目数

- 集团年报与 ESG 披露的最新版本

- Pilot Fixed Fee 的定价策略（财务需签字）

# 15. 结论

本版 PRD v2 将官网重构重新定义为梅斯健康 2415.HK 的全球化销售引擎，围绕一个可证伪的北极星目标（4-6 个月 ≥ 30 条 Pilot MQL）组织所有产品与内容决策。相较 v1，v2 的价值在三个方面：

- 把模糊战略翻译成可执行的产品决策（2 个 ICP 方向、2 个 Pilot offer、双 CTA 首屏）。

- 把看不见的漏斗补齐（SEO / ABM / Gated Asset / CRM / Lead Scoring）。

- 把不现实的 4 周排期修正为分阶段的 14-18 周路线图，并为每个阶段设 Go/No-Go Gate。

核心风险仍然是 Hero 假设是否成立——这取决于 Phase 0 的 8-12 场客户发现访谈是否能验证我们对美国 Biotech Medical Affairs VP 的画像与语言选择。该动作不完成，后续所有内容生产都存在返工风险。建议将 Phase 0 作为正式工作启动的前置条件。

—— 文档结束 ——